ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ

FORMULARZ OFERTOWY

(uwzględniający zmiany z dnia 18.06.2026 r.)

Zamawiający:

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie

ul. Tytusa Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin

- Dane Wykonawcy:

| Nazwa: | ............................................................................................................................... |
| --- | --- |
| Adres: | ............................................................................................................................... |
| ID techniczne podmiotu (z Platformy E-zamowienia): | ............................................................................................................................... |
| Województwo: | ............................................................................................................................... |
| KRS lub inny organ rejestrowy: | ............................................................................................................................... |
| REGON, NIP: | ............................................................................................................................... |
| Wielkość przedsiębiorstwa: | 1. mikroprzedsiębiorstwo; 2. małe przedsiębiorstwo; 3. średnie przedsiębiorstwo; 4. jednoosobowa działalność gospodarcza; 5. osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej; 6. żadne z powyższych. (właściwe podkreślić) |
| Osoby upoważniona do kontaktu | Imię i nazwisko …......................................; Tel. ....................................... Adres e-mail:....................... |
| Osoba/komórka odpowiedzialna za realizację umowy | Tel. ............................... Adres e-mail: ....................... |
| Nr rachunku bankowego: | ................................................................................................................................ |

- Oświadczam, że:

- akceptuję w całości wszystkie warunki zamówienia zawarte w SWZ;

- składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SWZ, zgodnie z dokumentami zamówienia i projektem umowy;

- cena oferty zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty;

- akceptuję warunki płatności określone przez Zamawiającego w SWZ przedmiotowego postępowania;

- jestem związany/a niniejszą ofertą do terminu wskazanego w Dziale XII SWZ;

- przewiduję/nie przewiduję powierzenie podwykonawcom .................................................................... realizacji zamówienia w zakresie …………….;

- zapoznałem/am się z postanowieniami projektu umowy i zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

- że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

- Oferuję wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia:

| MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO LĄDOWISKA DLA ŚMIGŁOWCÓW RATUNKOWYCH „KOSZALIN – SZPITAL” |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość | #### Jednostka miary | #### Cena jedn. netto | #### VAT w (%) | Wartość netto | #### Wartość brutto |
| ETAP I Prace projektowe, inwentaryzacja, MDCP, geodezja |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Uzyskanie mapy do celów projektowych | 1 | Kpl. |  |  |  |  |
| 2 | Opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej | 1 | Kpl. |  |  |  |  |
| 3 | Inwentaryzacja obiektów, zagospodarowania terenu, weryfikacja przestrzeni AIRGAP | 1 | Kpl. |  |  |  |  |
| 4 | Kontrola geodezyjna obiektów w otoczeniu lądowiska, roboty geodezyjno pomiarowe - całość prac | 1 | Kpl. |  |  |  |  |
| 5 | Projekt wielobranżowy budynku pompowni | 1 | Kpl. |  |  |  |  |
| 6 | Projekt wykonawczy urządzenia przeciwpożarowego | 1 | Kpl. |  |  |  |  |
| 7 | Projekt wykonawczy podszybia szybu windowego (obliczenia, szalunki, zbrojenie) oraz szybu windowego i windy) | 1 | Kpl. |  |  |  |  |
| 8 | Projekt wykonawczy, warsztatowy i operat techniczny siatek zabezpieczających | 1 | Kpl. |  |  |  |  |
| 9 | Projekt dendrologiczny | 1 | Kpl. |  |  |  |  |
| 10 | Inwentaryzacja kontrolna konstrukcji lądowiska wraz z kontrolą ferroskanerem lokalizacji zbrojenia, sprawdzenie sklerometrem klasy betonu płyty, belek i słupów wraz z raportem o stanie technicznym lądowiska | 1 | Kpl. |  |  |  |  |
| 11 | Projekt systemów nawigacyjnych | 1 | Kpl. |  |  |  |  |
| 12 | Projekt oświetlenia przeszkodowego budynków w otoczeniu lądowiska (PFU 3.5.6) | 1 | Kpl. |  |  |  |  |
| 13 | Projekt modernizacji kanalizacji odprowadzenia wód opadowych, ścieków popożarowych i separatora substancji ropopochodnych | 1 | Kpl. |  |  |  |  |
| 14 | Projekt przyłącza wody do budynku pompowni | 1 | Kpl. |  |  |  |  |
| 15 | Projekt wykonawczy i warsztatowy schodów ewakuacyjnych | 1 | Kpl. |  |  |  |  |
| Razem prace projektowe – łączna wartość nie może przekroczyć 12% wartości brutto całości zamówienia*: |  |  |  |  |  |  |  |
| ETAP II - prace przygotowawcze |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Zabezpieczenie terenu budowy | 1 | Kpl. |  |  |  |  |
| 2 | Wycinki drzewostanu (PFU 3.4.1 i 3.5.6) | 1 | Kpl. |  |  |  |  |
| 3 | Demontaż szybu windowego wraz z konstrukcją (PFU 3.4.2 Rozbiórki i demontaże) | 1 | Kpl. |  |  |  |  |
| 4 | Demontaż konstrukcji stalowej wsporników pod siatkę i krat WEMA wraz z utylizacją (PFU 3.4.2 Rozbiórki i demontaże) | 1 | Kpl. |  |  |  |  |
| 5 | Demontaż elementów systemów oświetlenia nawigacyjnego i pozostałego wyposażenia (PFU 3.4.2 Rozbiórki i demontaże) | 1 | Kpl. |  |  |  |  |
| 6 | Oczyszczenie nawierzchni płyty lądowiska i przygotowanie podłoża pod naniesienie nowego oznakowania, impregnacja (PFU 3.4.2 Rozbiórki i demontaże) | 1 | Kpl. |  |  |  |  |
| 7 | Pozostałe prace przygotowawcze | 1 | Kpl. |  |  |  |  |
| Razem prace przygotowawcze: |  |  |  |  |  |  |  |
| ETAP III prace budowlano-montażowe |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Prace budowlano-montażowe |  |  |  |  |  |  |
| III.1.1 | Montaż systemu przeciw upadkowego (PFU 3.5.2 System zabezpieczenia krawędzi płyty lądowiska) | 1 | Kpl. |  |  |  |  |
| III.1.2 | Wykonanie fundamentu pod szyb windowy (PFU 3.5.3 Układ komunikacyjny z windą) | 1 | Kpl. |  |  |  |  |
| III.1.3 | Montaż szybu windowego wraz z windą (PFU 3.5.3 Układ komunikacyjny z windą) | 1 | Kpl. |  |  |  |  |
| III.1.4 | Wykonanie fundamentów pod klatkę ewakuacyjną (PFU 3.5.3 Układ komunikacyjny z windą) | 1 | Kpl. |  |  |  |  |
| III.1.5 | Montaż stalowej klatki ewakuacyjnej (PFU 3.5.3 Układ komunikacyjny z windą) | 1 | Kpl. |  |  |  |  |
| III.1.6 | Przebudowa barierek ewakuacyjnych (PFU 3.5.3 Układ komunikacyjny z windą) | 1 | Kpl. |  |  |  |  |
| III.1.7 | Wykonanie oznakowania poziomego płyty lądowiska i bezpieczeństwa (PFU 3.5.5 Oznakowanie poziome oraz bezpieczeństwa) | 1 | Kpl. |  |  |  |  |
| III.1.8 | Oznakowanie przeszkodowe nocne dla budynków w otoczeniu lądowiska (PFU 3.5.6 - Usunięcie przeszkód lotniczych) | 1 | Kpl. |  |  |  |  |
| III.1.9 | Wykonanie fundamentu pomieszczenie i płyty pompowni (PFU 3.5.4. Budowa zaplecza technicznego dla systemu przeciwpożarowego lądowiska) | 1 | Kpl. |  |  |  |  |
| III.1.10 | Montaż kompletnego urządzenia pożarowego - w tym DIFFS i RMS (PFU 3.8.1 Montaż i instalacja systemu przeciwpożarowego) | 1 | Kpl. |  |  |  |  |
| III.1.11 | Wykonanie modernizacji systemu kanalizacji wód opadowych, ścieków popożarowych wraz z instalacją separatora substancji ropopochodnych oraz wymianą rur na sferoidalne (PFU 3.8.3 Budowa systemu odprowadzenia wody deszczowej z separatorem) | 1 | Kpl. |  |  |  |  |
| III.1.12 | Wykonanie przyłącza wodnego relacji pompownia-rurociąg ul. Leśna (PFU 3.8.4 Budowa rurociągu wodnego dla zasilania systemu przeciwpożarowego) | 1 | Kpl. |  |  |  |  |
| Razem prace budowlano-montażowe: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Prace budowlano-instalacyjne - dostawy i montaż tego co nie wydzielono jako osobną pozycję w pkt 3.1 |  |  |  |  |  |  |
| III.2.1 | Dostawa i montaż budynku pompowni (PFU 3.5.4 Budowa zaplecza technicznego dla systemu przeciwpożarowego lądowiska) | 1 | Kpl. |  |  |  |  |
| III.2.2 | Dostawa kompletnego urządzenia przeciwpożarowego - automatyczny system gaszenia DIFFS/RMS wraz z dyszami, orurowaniem, zbiornikami, pompami, zaworami itd. (PFU 3.8.1 Montaż i Instalacja systemu przeciwpożarowego) | 1 | Kpl. |  |  |  |  |
| III.2.3 | Obsługa serwisowa w okresie gwarancji (60 miesięcy) w cyklach półrocznych, łącznie 10 obsług (PFU 3.8.1 Montaż i Instalacja systemu przeciwpożarowego) | 1 | Kpl. |  |  |  |  |
| III.2.4 | Prefabrykacja i dostawa na budowę konstrukcji stalowej oraz siatek zabezpieczających (PFU 3.5.2 System zabezpieczenia krawędzi płyty lądowiska (system przeciw upadkowy) | 1 | Kpl. |  |  |  |  |
| III.2.5 | Prefabrykacja i dostawa na budowę konstrukcji stalowej klatki ewakuacyjnej w zabezpieczaniu R60 (PFU 3.5.3. Układ komunikacyjny z windą) | 1 | Kpl. |  |  |  |  |
| III.2.6 | Dostawa szybu windowego wraz dźwigiem szpitalnym, uruchomienie i odbiory UDT (PFU 3.5.3. Układ komunikacyjny z windą) | 1 | Kpl. |  |  |  |  |
| III.2.7 | Dostawa kabli zasilających i sterujących dla systemu oświetlenia (PFU 3.6 Branża elektryczna) | 1 | Kpl. |  |  |  |  |
| III.2.8 | Dostawa, montaż, instalacja i uruchomienie wyposażenia systemu elektroświetlnego (PFU 3.6 Branża elektryczna) | 1 | Kpl. |  |  |  |  |
| III.2.9 | Dostawa rozdzielnic dla systemu świateł nawigacyjnych (PFU 3.6.10 Instalacja systemu zasilania i sterowania oświetleniem lądowiska) | 1 | Kpl. |  |  |  |  |
| III.2.10 | Przebudowa tras kablowych i kabla zasilającego (PFU 3.6.11 Trasy kablowe) | 1 | Kpl. |  |  |  |  |
| III.2.11 | Wymiana istniejącego i zastosowanie nowego oświetlenia ewakuacyjnego (PFU 3.6.12 Oświetlenie dróg komunikacyjnych i zejść ewakuacyjnych) | 1 | Kpl. |  |  |  |  |
| III.2.12 | Rozbudowa centrali SSP o część obejmującą pompownie (PFU 3.8.1 Montaż i Instalacja systemu przeciwpożarowego) | 1 | Kpl. |  |  |  |  |
| Razem branża budowlano-instalacyjna - dostawy: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Wyposażenie ochrony pożarowej |  |  |  |  |  |  |
| III.3.1 | PFU 3.8.2 Wyposażenie lądowiska w podręczny sprzęt przeciwpożarowy i ratowniczy | 2 | Kpl. |  |  |  |  |
| 3.4 | Zakończenie prac budowlanych |  |  |  |  |  |  |
| III.4.1 | Próby instalacji, szkolenia personelu w zakresie urządzenia przeciwpożarowego | 1 | Kpl. |  |  |  |  |
| III.4.2 | Uporządkowanie terenu po zakończonych pracach budowlanych | 1 | Kpl. |  |  |  |  |
| III.4.3 | Sporządzenie dokumentacji powykonawczej | 1 | Kpl. |  |  |  |  |
| III.4.4 | Wykonanie pomiarów geodezyjnych i przekazanie wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego | 1 | Kpl. |  |  |  |  |
| Razem zakończenie prac budowlanych: |  |  |  |  |  |  |  |
| ETAP IV - pozostałe opracowania |  |  |  |  |  |  |  |
| IV.1 | Aktualizacja Instrukcji Operacyjnej lądowiska wraz z załącznikami, uzyskanie pozytywnych opinii i przeprowadzenie postępowania przed Prezesem ULC | 1 | Kpl. |  |  |  |  |
| Razem ETAP I,II,III,IV |  |  |  |  |  |  |  |

*przekroczenie skutkować będzie odrzuceniem oferty.